**ПРОЕКТ**

 **Администрация**

**Сельского поселения «Зуткулей»**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_

 с. Зуткулей

 **Об утверждении годового отчета о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027годы» за 2019 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации сельского поселения «Зуткулей» от 30.12.2015 № 26а «Об утверждении порядка разработки, корректировки муниципальных программ сельского поселения «Зуткулей», осуществления мониторинга и контроля их реализации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения на 2017-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения «Зуткулей» от 17.11.2017 года № 32 "Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027 годы » за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

 3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и официальном сайте администрации сельского поселения «Зуткулей».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Б.Б. Галсанширапов

Приложение к Постановлению администрации

сельского поселения «Зуткулей»

от \_\_\_\_.2020г № \_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027 годы» за 2019 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств дорожного фонда в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027 год» в 2019 году предусмотрено 550,00 тыс. рублей, в том числе: из дорожного фонда – 550,0.

Кассовые расходы составили 199958,00 рублей, что составляет 36,3 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дорожный фонд  | 550,00 | 199,9 | 36,3 |
| Всего | 550,0  |  199,9 | 36,3 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| 1 | 1. Ремонт уличного освещения |  550,0 | 99,9 |   |
| в том числе: |  |  |  |
|  Установка светодиодных светильников по ул.Ленина, 50 лет Октября, Терешковой, Новая Кабели, зажимы, лампы |   |  90,1 9,8 |   |
| 2 | Услуги автогрейдера, планировка проезжей части улиц |  | 99,9 |  |
|  | **Итого по программе** | **550,0** | **199,9** |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 36,3 %

. **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 199,9 тыс.руб./ 550,0 тыс.руб. х 100% = 36,2 %;

 **Раздел III .Ожидаемые результаты Программы** **является:**

-повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

-обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ремонту, установке уличного освещения, планировке проезжей части улиц в сельском поселении в соответствии с нормативными требованиями .

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты Программы достигаются не в полном объеме из-за недостаточного финансирования из дорожного фонда, чему свидетельствуют перечисленные показатели.

Глава СП «Зуткулей» Б.Б. Галсанширапов