Администрация сельского поселения  Зуткулей

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ

ПЛОЩАДКА  «РАДУГА»

Координаты разработчиков проекта:  ТОС  «Юг»

687218 Забайкальский край  Дульдургинский  район

с.Зуткулей  ул.Ленина,8

2017 год

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

В результате реализации нашего проекта будет построена детская игровая площадка, решена проблема занятости детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Название проекта: « Детская игровая площадка «Радуга».

Организация – исполнитель: Инициативная группа

Организация – заявитель:  Администрация сельского поселения

Руководитель проекта

Ф.И.О.  Доржиева Дарима Дашиевна –заместитель председателя ТОС «Юг»

Место Работы:   Специалист  администрации сельского поселения

Адрес: с.Зуткулей ул. Стадионная,5

География проекта: с.  Зуткулей   Дульдургинский район Забайкальский край  ТОС «Юг»

Срок выполнения проекта  октябрь- ноябрь 2016 г., апрель- май 2017 г.

Запрашиваемая сумма   -     59000     рублей.

Имеющиеся средства –         30300     рублей

Полная стоимость проекта  -    89000 рублей.

Название проекта:  создание игровой детской площадки «Радуга».

Заявитель проекта:   инициативная группа ТОС «Юг»   с. Зуткулей

Руководитель проекта:  Доржиева Дарима Дашиевна

Аннотация

Создание игровой детской площадки «Радуга» с целью организации досуга детей дошкольного, младшего школьного возраста, развития и совершенствования физических качеств детей, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту.

Важно понять, что физическое развитие детей дошкольного возраста является залогом  становления успешной личности будущего спортсмена .

Актуальность проекта заключается в том, что в результате создания детской игровой площадки в  ТОС «Юг»  будет решен ряд важнейших задач:

- организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- пропаганда здорового образа жизни;

Необходимо отметить важную роль детской игровой площадки для родителей, занимающихся подсобным хозяйством. 90 % жителей села занимаются разведением личного подсобного хозяйства, так как у многих это единственный источник дохода, и на полноценное развитие ребенка у них чаще всего не хватает времени, и дети порой предоставлены сами себе. Эта площадка будет работать с круглогодичным использованием. Лето – это  горка с башней  и лестницей, две качели с жестким подвесом для развития координационных способностей, песочница   квадратной формы,  беседка - песочница в форме  лодки,  скамейки, мини-поезд и др., а зимой – ледяная горка и снежные фигуры.

Необходимо создать такое место, где бы  родители могли общаться с детьми и между собой, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими  сверстниками, а не сидеть перед телевизором.

Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, возле Дома культуры, что позволит взрослым наблюдать за детьми.

Площадка  позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций.

Инициативная группа:

- Доржиева Д.Д. –  житель ул. Стадионная,5, специалист администрации

- Гармабазарова Б. –  житель ул. Спортивная,2, пенсионерка

- Ринчинова Ц.Ч. – житель   ул.Ленина, 1 социальный работник

- Раднаев Д-Н.  – житель ул. Западная ,7  пенсионер

- Галсанширапов Б.Б. - житель  ул. Гагарина,5,  ветврач

- Цыденова Б.Ц. – житель ул.Ленина,6,  член Совета ветеранов села

Постановка проблемы

Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая Правительством РФ, заставляет нас задуматься о занятости и досуге наших маленьких детей. В крупных городах области активно реализуются программы строительства детских игровых площадок,   но,  к сожалению в нашем селе нет ни одной детской игровой площадки, куда может прийти каждый ребенок и провести своё свободное время.   Поэтому стоит вопрос создать игровую детскую площадку на свежем воздухе, под солнышком,     строительство которой  актуально и необходимо.  Не каждый родитель может позволить отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села. А игровая площадка будет местный островок детского отдыха, веселья и смеха, туда будет доступно прийти каждому ребенку села. Тем более этот проект будет использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки.

Обращаем внимание, что в с. Зуткулей  проживает  1794 человек, 476 дворов. Из них 264 семей  имеют детей  от 0 до 14 лет -  391 детей. За последние годы  в селе рождаемость увеличивается. Так  в 2013 году  родилось 23 ребенка, 2014 г.- 27 ребенка, 2015 г.- 24 ребенка, 2016 г. – 23 ребенка.

Цели и задачи проекта

Целью проекта является организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста  с. Зуткулей.

Задачи:

- Развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка;

- пропаганда здорового образа жизни;

- формирование чувства коллективизма, совместной игровой деятельности;

- проведение различных конкурсов, например «Лучшая снежная фигура», и подвижных игр.

Достижение поставленных целей, механизм реализации проекта.

В начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где оговаривается и принимается план работы над проектом.

Местность, на которой будет находиться детская площадка, захламлена мусором и находится в антисанитарном состоянии. В ходе реализации проекта местность будет очищена от мусора и сорняков, разбиты цветочные клумбы, уставлены скамейки для отдыха родителей и она приобретет надлежащий эстетический вид.  Будут установлены горка с башней  и лестницей, две качели с жестким подвесом для развития координационных способностей, песочница   квадратной формы,  беседка - песочница в форме  лодки,  скамейки, мини-поезд и другие игровые сооружения.

За всем этим стоят конкретные руководители:   автор проекта Раднаев Дашинима, инициативная группа, органы местного самоуправления во главе с  Болотовым Б.Б.

Торжественное открытие будет приурочено к    празднику «Дню защиты детей».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Основные мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание инициативной группы | ноябрь 2016 | Доржиева Д.Д. |
| 2. | Составление сметы | ноябрь 2016 | Совет ТОС. Администрация СП |
| 3. | Выбор места под строительство детской площадки | февраль 2017 | Галсанширапов Б. |
| 4. | Организация жителей, родителей к строительству площадки | Апрель, май 2017 года | Доржиева Д.Д. |
| 5. | Сбор средств от жителей | Декабрь 2016, Январь- март 2017 | Гармабазарова Б. Ринчинова Ц.Ч. Цырендоржиева Б.Б. |
| 6 | Формирование групп по строительству основных конструкций | Март 2017 | Болотов Б.Б. |
| 7 | Строительство детской площадки | Март- май 2017 | Раднаев ДН., Дашипильчинов Б.Д. |
| 8. | Благоустройство территории, покраска | май 2017 | Ринчинова Ц.Ч. Доржиева Д.Д. |
| 9 | Открытие детской площадки | июнь 2017 | Совет ТОС, Администрация поселения, Совет молодежи |
| 10 | Освещение в газете «Ленинец» о строительстве детской площадки | Июль-август | Доржиева Д.Д. |

Конкретные ожидаемые результаты

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

- каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;

- организация досуга детей;

- курс на массовость, на общую заинтересованность детей и взрослых;

- привлечение детей из неблагополучных семей;

- привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;

- повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного и дошкольного возраста.

В реализации проекта заинтересован глава поселения, очень много детей и их родителей будет привлечено к осуществлению проекта  и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

Опыт, полученный по созданию «Игровой детской площадки «Радуга» можно будет распространять на всю территорию сельского поселения «Зуткулей».

Оценка результатов

- Повысится культурный уровень на селе.

- Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.

- Появится культурный объект в селе, привлекательно эстетически оформленный.

Дальнейшее развитие проекта

Сохранность и работу объекта обеспечат жители из числа инициативной группы, жители села. Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей села. А в зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и взрослых по строительству снежного городка и участие в ежегодном конкурсе «Лучшая снежная фигура села». Все это способствует круглогодичному задействованию этой детской игровой площадки.

БЮДЖЕТ

на строительство детской площадки

| № | Наименование товара | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брус, м3 | 0,5 | 5000 | 2500 |
| 2 | Доска обрезная, 40 мм. | 5 | 5000 | 25000 |
| 3 | Доска обрезная , 25 мм | 8 | 5000 | 40000 |
| 4 | Столбы 2 м.шт. | 36 | 180 | 6480 |
| 5 | Столбы 4 м. | 9 | 280 | 2520 |
| 6 | Гвозди разных размеров кг | 20 | 65 | 1300 |
| 7 | Саморезы разные |  |  | 300 |
| 8 | Краска желтая, бан. | 1 | 740 | 740 |
| 9 | Краска зеленая, бан. | 2 | 640 | 1280 |
| 10 | Краска синяя, бан. | 2 | 310 | 620 |
| 11 | Краска вишневая, бан. | 1 | 665 | 665 |
| 12 | Краска оранжевая. бан. | 3 | 384 | 1152 |
| 13 | Краска белая | 2 | 740 | 1480 |
| 14 | Краска розовая | 1 | 310 | 310 |
| 15 | Краска бирюзовая | 1 | 740 | 740 |
| 16 | Краска сиреневая | 2 | 318 | 636 |
| 17 | Краска голубая | 1 | 640 | 640 |
| 18 | Растворитель | 6 | 57 | 342 |
| 19 | Кисти, шт. | 10 | 37 | 370 |
| 20 | Кисти, шт. | 5 | 51 | 255 |
| 21 | Бензин АИ-92, л | 40 | 38 | 1520 |
| 22 | Цепь для мотопилы | 1 | 450 | 450 |
| Итого: 89300 руб./ восемьдесят девять тысячи триста рублей / |

СМЕТА  РАСХОДОВ

| № |  | Запрашиваемые средства, руб. | Собственные средства. Руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение пиломатериалов для строительства площадки (доски разные, столбы) | 59000 | 17500 |
| 2 | Приобретение: краски, кисти, гвозди, саморезы и др. |  | 11280 |
| 3 | Транспортные расходы, ГСМ |  | 1520 |
|  | Всего | 59000 | 30300 |

Краткая характеристика участников проекта

-   Администрация СП «Зуткулей» - согласование земельных участков под строительство детской площадки.

-  Долевое участие в финансовой поддержке принадлежит СП «Зуткулей».

- В создании игровой площадки и организации общих работ будут задействованы молодежь, родители, жители ТОС «Юг» методом «народной стройки».

ДОГОВОР

социального партнерства

с. Зуткулей                                                                     01 февраля 2017 г.

Администрация сельского поселения «Зуткулей»  с  одной  стороны  именуемый  в  дальнейшем   СП «Зуткулей» в лице главы  Болотова Баир Базарсадаевича , действующий на основании Устава  и  ТОС «Юг» ,  в лице председателя Галсанширапова Б.Б.  с  другой  стороны   заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем:

- Предмет  договора.

Стороны организуют совместную  деятельность в целях обеспечения эффективного механизма регулирования социально-экономических отношений в частности обустройства детской площадки по ул. Ленина,21

2. Цели и задачи совместной деятельности

  - 2.1. Основной  целью социального партнерства является сотрудничество в выработке и реализации социально ориентированной политики социально-экономических преобразований в решении уставных задач, совместной деятельности.

  - 2.2. задачи социального партнерства:

  - - развитие социального партнерства в области материально- технического обеспечения;

  - - привлечение дополнительных финансовых средств;

  - - оказание взаимных услуг, участие в совместных проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству;

  - - оказание информационных услуг и консультативной помощи.

  - 3. Основные направления деятельности

  - - совместные мероприятия

  - 4. Права и обязанности сторон

  - 4.1. Стороны имеют право:

  - - оказывать финансовую, техническую и организационную помощь на взаимно согласованных условиях;

  - - производить приоритетный взаимообмен информацией

  - - отказаться от предложений, если это экономически невыгодно  или если сторона не имеет  возможности выполнить  данное поручение надлежащим образом;

  - - предоставлять материально- техническую базу, необходимую для осуществления  согласованных совместных мероприятий.

4.2. Стороны обязуются:

-  обеспечение пиломатериалом, столбами, транспортом.

5. Ответственность сторон

5.1. В своих взаимоотношениях стороны руководствуются  настоящим договором. Вопросы, не оговоренные  в Договоре, регулируются действующим законодательством.

5.2. стороны обязуются не разглашать сведения. Которые им стали известны в процессе совместной деятельности.

6.Срок  действия  договора.

6.1.  настоящий договор  вступает в силу  и становится обязательным с момента подписания и действует до 01.02.2018 года.

6.2. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна сторон не уведомит другую от отказе от участия в договоре не позднее,  чем за два месяца до окончания срока его действия.

7. Изменение  и  расторжение.

  - Договор  может  быть  расторгнут  или  изменен  по  согласию  сторон.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой из сторон.

Администрация СП «Зуткулей                                       ТОС «Юг»

с.Зуткулей ул.Ленина,8                                                    председатель

Глава сельского поселения                                              Галсанширапов Б.Б.

Б.Б. Болотов ______________                                           ______________