**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027 годы» за 2018 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств дорожного фонда в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027 год» в 2018 году предусмотрено 1000,00 тыс. рублей, в том числе: из дорожного фонда – 1000,00.

Кассовые расходы составили 100,0 рублей, что составляет 10,0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дорожный фонд | 1000,00 | 100,0 | 10 |
| Всего | 1000,0 | 100,0 | 10 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| 1 | 1. Установка уличного освещения | 1000,0 | 100,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| По ул.Спортивная, Гагарина, Комсомольская  Приобретение кабеля |  | 69,6  30,3 |  |
|  | **Итого по программе** |  | **100,0** |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 10,0 %

. **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 100,0тыс.руб./ 1000,0 тыс.руб. х 100% = 10,0 %;

**Раздел III .Ожидаемые результаты Программы** **является:**

-повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

-обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по освещение улиц (Спортивная, Гагарина, Комсомольская) в сельском поселении в соответствии с нормативными требованиями .

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты Программы достигаются не в полном объеме из-за недостаточного финансирования из дорожного фонда, чему свидетельствуют перечисленные показатели.

Глава СП «Зуткулей» Б.Б. Галсанширапов