**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027 годы» за 2017 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств дорожного фонда в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения «Зуткулей» на 2017-2027 год» в 2017 году предусмотрено 5000,00 тыс. рублей, в том числе: из дорожного фонда – 5000,00.

Кассовые расходы составили 3 609 452 рублей, что составляет 72,2 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дорожный фонд | 5000,00 | 3609,4 | 72,2 |
| Всего | 5000,0 | 3609,4 | 72,2 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| 1 | 1. Ремонт ул.Ленина | 5000,0 | 3609,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Асфальтирование улицы протяженностью 900 м. |  | 3609,4 |  |
|  | **Итого по программе** | **5000,0** | **3609,4** |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 72,2 %

. **Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 3609,4тыс.руб./ 5000,0 тыс.руб. х 100% = 72,2 %;

**Раздел III .Ожидаемые результаты Программы** **является:**

-повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

-обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ремонту ул.Ленина (частичное асфальтирование дороги 900 м.) в сельском поселении в соответствии с нормативными требованиями .

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты Программы достигаются не в полном объеме из-за недостаточного финансирования из дорожного фонда, чему свидетельствуют перечисленные показатели.

Глава СП «Зуткулей» Б.Б.Галсанширапов